Detailní specifikace předmětu zakázky

Zadavatel požaduje provedení projektových a konzultačních služeb, jejichž výsledkem bude vytvoření informační a komunikační strategie (IKS). V rámci Informační a komunikační strategie města Chomutova bude vytvořen jeden strategický dokument, který bude zahrnovat koncepční rozvoj informačních systémů, rozvoj optické sítě a rozvoj kamerového systému města Chomutova. Tento dokument bude respektovat potřeby města a nejnovější trendy. Vytvořením tohoto strategického dokumentu město získá prostředek, díky kterému lze připravit projekty, které budou sledovat strategii rozvoje města, a pomohu k efektivnímu využití technologií napříč organizacemi města. Smyslem dokumentu je efektivně sdílet dostupné technologie a připravit město na trend SmartCity. V případě kamerového systému dojde k zvýšení bezpečnosti ve městě.

Dokument by mj. měl být hlavním funkčním nástrojem implementace konceptu chytrého města, resp. jím navržená opatření. Koncepční nastavení informačních a komunikačních technologií by mělo umožnit otevřeně a transparentně spravovat město na organizační úrovni, zároveň však poskytovat účinné nástroje pro komunikaci města s občanem a řídit jednotlivé agendy města a poskytovat informace v tzv. reálném čase. Důraz v tomto dokumentu bude mj. kladen na schopnost pracovat s konceptem tzv. otevřených dat. Pro tyto potřeby bude vytvořen koncepční dokument v členění: analytická část, návrhová část, ve které budou definovány cíle a výstupy a také bude obsahovat implementační část, včetně monitorování a evaluace. Tento dokument bude zpracován pro celé území obce Chomutova.

Zakázka bude provedena ve dvou etapách, které jsou popsány níže. Výstupy z obou etap budou v souhrnu tvořit komplexní strategický dokument.

- ANALYTICKÁ ČÁST

Analytická část bude rozdělená do logických celků z pohledu přístupu ke strategickým oblastem. Každá oblast bude zpracována s ohledem na současné trendy, platnou legislativu, rámce strategií ČR v oblasti IT (elektronizace služeb, rozvoj eGovernmentu, apod.) a stav všech částí systému statutárního města Chomutov.

Analytická část bude pokrývat a rozvíjet minimálně tyto oblasti:

- Informační a komunikační systémy statutárního města Chomutov (dále jen SMCH)

  - rozvoj informačních a systémů statutárního města Chomutov (dále jen SMCH);

  - rozvoj infrastruktury SMCH;

  - rozvoj geografického informačního systému (GIS);

- Informační a komunikační systémy zřizovaných organizací SMCH

  - rozvoj informačních a systémů;

  - rozvoj infrastruktury organizací směrem k efektivnímu a bezpečnému provozu;

- Metropolitní síť SMCH

  - rozvoj infrastruktury;

  - rozvoj služeb provozovaných v MAN;

- Rozvoj kamerového systému SMCH

  - rozvoj infrastruktury a technologií;

  - rozvoj lokalit s ohledem na bezpečnost;

- Internet věcí (IOT);

  - analýza problematiky a možností v prostředí SMCH;

- SmartCity

  - analýza problematiky a možností v prostředí SMCH;

- NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část bude analogicky navazovat na informace z analytické části a bude rozdělená do logických celků z pohledu přístupu ke strategickým oblastem. Bude se skládat z implementační části, včetně monitorování a evaluace.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

| Etapa | Popis | Odhad doby trvání | Předpokládaná realizace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analytická část | cca 6 týdny | 7/2019 |
| 2. | Návrhová část | cca 6 týdny | 9/2019 |