Odbor rozvoje a investic

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2.“

Název zadavatele:    Statutární město Chomutov

Sídlo:                         Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Zastoupené:              JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem

IČ:                              00261891

DIČ:                           CZ00261891

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jméno, příjmení: Kuna Jan, referent investiční výstavby

Odbor: rozvoje a investic

Tel.: 474 637 435, 736 663 263

E-mail: j.kuna@chomutov-mesto.cz

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jméno, příjmení: Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Odbor: rozvoje a investic

Tel.: 474 637 241

E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Vážení uchazeči,

zadavatel v souladu se zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), metodickým pokynem Rady statutárního města Chomutova č. 011/03-17  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

vyzývá

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2.“

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění je rekonstrukce ulice Přísečnická, dle projektové dokumentace zpracované společností KAP Atelier s. r. o., Prusíkova 2577/16, 155 00   Praha 5

, IČ 27338614, zpracované pod zakázkovým číslem 19221, z 05/2019.

Dokumentace řeší obnovu stávajících komunikací (vozovka a chodník).

V rozsahu stavby bude provedeno vybourání stávajících chodníků, komunikace a zčásti odfrézování živičného povrchu vozovky.

Šířka komunikace zůstane stávající – 6,20m. Po levé straně bude v zeleni zpevněno několik ploch šířky 2,0m (5x), které bude možné využívat pro parkování. Po pravé straně je nově navržen chodník šířky 2,25-3,00m. Po obou stranách budou vybudovány jednotlivé sjezdy k sousedním nemovitostem. Vozovka a zpevněné plochy na soukromých parcelách zůstanou zachovány. V celé části bude vybudována celá nová konstrukce vozovky. Niveleta, příčný a podélný sklon zůstane zachován. Kamenné obrubníky směrem do vozovky budou znovu osazeny. Chodníky a sjezdy budou vybudovány nově v celé konstrukci s povrchem z betonové dlažby, parkovací plocha ze zatravňovací dlažby. V návaznosti na vstupy, sjezdy a zeleň budou dlážděné plochy ukončeny betonovým chodníkovým obrubníkem. Příčný sklon chodníků bude 1,0-2,0%, podélný sklon zůstává stávající. Všechny sjezdy a přístupy k sousedním pozemkům budou zachovány, stejně tak návaznost na pozemky v soukromém vlastnictví a okolní komunikace. Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno do stávajících uličních vpustí. Jejich poloha bude případně upravena dle nové dispozice.

2. Doba a místo plnění zakázky:

Začátek plnění: na výzvu objednatele, předpoklad 08/2020

Ukončení plnění: do 15 týdnů od zahájení prací

Místo plnění: Intravilán Statutárního města Chomutov, Katastrální území: Chomutov I

3. technické podmínky pro plnění zakázky:

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí zejména:

- povolení zvláštního užívání komunikace (zábor pro stavební práce, lešení, kontejner), včetně podání žádosti a zaplacení příslušných poplatků

- zhotovitel bude při realizaci dodržovat provozní podmínky a zajistí bezpečnostní opatření dotčeného pracoviště

- zhotovitel bude zodpovídat za případnou ztrátu nebo poškození vlastního nebo zadavatelem zapůjčeného nářadí a dodaného zařízení, pracovních pomůcek, stavebního materiálu a techniky a za škody, které vzniknou jeho vinou na movitém a nemovitém majetku zadavatele. V případě zavinění škody na majetku zadavatele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky

- zhotovitel bude povinen na staveništi zachovávat čistotu, pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací

- požadovaná minimální doba záruky na provedené dílo je 60 měsíců

- zhotovitel zajistí provádění díla dle všech technických a technologických postupů

4. prokázání kvalifikace:

Základní způsobilost:

- čestné prohlášení, dle § 74  zákona č.134/2016 (příloha č. 2)

Profesní kvalifikační předpoklady:

- kopii živnostenského oprávnění nebo kopii ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 kalendářních dnů)

- doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.

oprávnění k podnikání s předmětem k podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Technické kvalifikační předpoklady:

- účastníci předloží písemný seznam min. 2 referencí realizovaných zakázek provedených dodavatelem na území ČR o finančním objemu každé stavby min. 2,00 mil. Kč bez DPH, v obdobném rozsahu jako u této zakázky za posledních 5 let. Každá reference musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací. Seznam bude opatřen datem vyhotovení a podpisem oprávněné osoby jednat za uchazeče, která osvědčí, že práce byly vykonány řádně, v termínu a v požadované kvalitě.

5. obchodní podmínky:

Smluvní vztah bude řešen písemně uzavřenou smlouvou o dílo, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky. Návrh smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 4, této výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy odpovídá zadávacím podmínkám. Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami.

6. platební podmínky:

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy k podání nabídek.

7. požadavky na zpracování ceny:

Cenová nabídka bude zpracována dle přiloženého položkového výkazu výměr a dělena na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH.

Cena, uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude doplněna v krycím listě - příloha č. 1 výzvy.

8. Požadované zpracování nabídky:

Nabídky zpracují uchazeči písemně v českém jazyce v 1 originále. Nabídky budou prošité a strany očíslované dle této osnovy:

- krycí list – příloha č. 1

- doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, čl. 4 výzvy - příloha č. 2 + ostatní požadované, dle čl. 4 výzvy

- položková specifikace (výkaz výměr) - příloha č. 3 výzvy

- návrh smlouvy o dílo - příloha č. 4 výzvy

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k plnění veřejné zakázky prostřednictvím www adresy: https://zakazky.chomutov-mesto.cz

9. Způsob hodnocení nabídek:

V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost, která bude posuzována dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Touto lhůtou se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které budou zadavateli dodány po skončení této lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek. Pozdě doručené nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči.

Zadávací lhůta pro podání nabídek končí dne: 7.7.2020 v 9:00 hod.

Nabídky je možné podávat formou:

- zaslat doporučeně nebo podat na podatelnu Magistrátu města Chomutova

Adresa:  Magistrát města Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Nabídky musí být podávány v uzavřených a neporušených obálkách se zřetelným nápisem ”Zakázka - neotvírat” : „Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 2.“

Obálky musí být opatřeny na uzavřené straně razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

11. DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně její zrušení a to i bez udání důvodů

- uzavřít smlouvu o dílo pouze na část plnění této zakázky

- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

- nevracet uchazečům předložené nabídky

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí ve výzvě.

V Chomutově

JUDr. Marek Hrabáč

primátor

Přílohy výzvy:

- 1. - krycí list

- 2. - čestné prohlášení – prokázání kvalifikace

- 3. - výkazy výměr

- 4. - návrh smlouvy o dílo