# Formulář nabídky

# IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

| Název | „Změna užívání 1.NP na prádelnu a 2.NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov“ |
| --- | --- |
| Druh Veřejné zakázky | stavební práce |
| Druh Řízení | zjednodušené podlimitní řízení |
| Web Řízení | https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_249.html |

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Účastníka

| Název/Obchodní firma/ Jméno | Doplňte |
| --- | --- |
| Sídlo | Doplňte |
| IČ (je-li přiděleno) | Doplňte |
| Kontaktní osoba | Doplňte |
| Telefon | Doplňte |
| E-mail | Doplňte |
| ☐ O Veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů | Doplňte Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

# ÚVODNÍ Prohlášení účastníka

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v Řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

#### se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

#### výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení,

#### splňuje veškeré požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky a že

#### je pro případ zadání Veřejné zakázky vázán Smlouvou a veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# kvalifikacE

## Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

## Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst.2 písm. a), tedy je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky: v oboru provádění staveb jejich změn a odstraňování, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

## Technická kvalifikace

### Technická kvalifikace – rekonstrukce, oprava či výstavba na pozemních stavbách

### Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 3 zakázky na stavební práce splňující níže stanovené požadavky:

#### jejich předmětem či součástí jejich předmětu byla rekonstrukce, oprava či výstavba pozemních staveb

#### min. finanční objem každé zakázky byl 6,0 mil. Kč bez DPH (finanční limit se vztahuje na výše uvedené činnosti)

#### byly v 5 letech předcházejících zahájení Řízení, předány objednateli.

Informace o referenčních zakázkách prokazující uvedené požadavky:

| Referenční realizace pozemních staveb č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zakázky: | Doplňte |
| Novostavba, rekonstrukce nebo oprava na pozemních stavbách | Zvolte položku. |
| Finanční objem zakázky: | Doplňte |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

| Referenční realizace pozemních staveb č. 2 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zakázky: | Doplňte |
| Novostavba, rekonstrukce nebo oprava na pozemních stavbách | Zvolte položku. |
| Finanční objem zakázky: | Doplňte |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

| Referenční realizace pozemních staveb č. 3 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zakázky: | Doplňte |
| Novostavba, rekonstrukce nebo oprava na pozemních stavbách | Zvolte položku. |
| Finanční objem zakázky: | Doplňte |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

### Technická kvalifikace – Seznam odborného personálu

Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů odborného personálu zhotovitele. Pro každou osobu odborného personálu v níže uvedené funkci může být za účelem splnění kvalifikace doložena pouze jedna fyzická osoba. Tzn. jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé jednotlivé funkce nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob (např. požadované vzdělání jednou osobou a odborná způsobilost další osobou).

Pro plnění této veřejné zakázky musí mít zhotovitel k dispozici odborný personál, který tvoří:

- PROJEKTOVÝ MANAŽER – STAVBYVEDOUCÍ

Účastník na pozici Projektového manažera navrhuje následující osobu:

| Jméno a příjmení: | Doplňte |
| --- | --- |
| číslo autorizace ČKA/ČKAIT: | Doplňte |
| Telefon: | Doplňte |
| E-mail: | Doplňte |

Účastník čestně prohlašuje, že Projektový manažer

#### má autorizační oprávnění v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

#### má SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru,

#### má alespoň 2 zkušenosti s odborným vedením provádění stavebních prací splňujících požadavky na Referenční realizaci pozemních staveb dle ustanovení 2.3.1 formuláře nabídky,

#### reference se týkají zakázek o min. finančním objemu 6 mil. Kč bez DPH

#### má praxi minimálně 5 let na pozici projektový manažer/stavbyvedoucí.

Informace o zkušenostech Projektového manažera prokazující uvedené požadavky:

| Zkušenost č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zkušenosti/zakázky: | Doplňte |
| Finanční objem zakázky: |  |
| Novostavba, rekonstrukce nebo oprava na pozemních stavbách | Zvolte položku. |
| Projektový manažer odpovídal za odborné vedení provádění prací | Zvolte položku. |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

| Zkušenost č. 2 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zkušenosti/zakázky: | Doplňte |
| Finanční objem zakázky: |  |
| Novostavba, rekonstrukce nebo oprava na pozemních stavbách | Zvolte položku. |
| Projektový manažer odpovídal za odborné vedení provádění prací | Zvolte položku. |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

Zkušenosti Projektového manažera budou v Ověřovací fázi prokázány osvědčením o autorizaci, životopisem, doklady o vzdělání a prohlášením stavbyvedoucího o zaměstnaneckém nebo jiném poměru k dodavateli.

- SPECIALISTA (VEDOUCÍ PRACÍ) - VZT A VYTÁPĚNÍ

Účastník na pozici Specialisty na VZT a vytápění navrhuje následující osobu:

| Jméno a příjmení: | Doplňte |
| --- | --- |
| číslo autorizace ČKA/ČKAIT: | Doplňte |
| Telefon: | Doplňte |
| E-mail: | Doplňte |

Účastník čestně prohlašuje, že Specialista na VZT a vytápění

#### má autorizační oprávnění pro obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

#### má minimálně středoškolské vzdělání,

#### má alespoň 2 zkušenosti s odborným vedením provádění prací na zakázkách, jejichž předmětem či součástí jejich předmětu byla realizace vzduchotechniky a vytápění,

#### má praxi v oboru minimálně 5 let.

Informace o zkušenostech Specialisty (Vedoucího prací) - VZT a vzduchotechnika prokazující uvedené požadavky:

| Zkušenost č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zkušenosti/zakázky: | Doplňte |
| Realizace VZT a vytápění | Zvolte položku. |
| Odpovědný technik odpovídal za odborné provádění prací | Zvolte položku. |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

| Zkušenost č. 2 |  |
| --- | --- |
| Název: | Doplňte |
| Stručný popis předmětu zkušenosti/zakázky: | Doplňte |
| Realizace VZT a vytápění | Zvolte položku. |
| Odpovědný technik odpovídal za odborné provádění prací | Zvolte položku. |
| Datum předání Objednateli: | Doplňte |
| Objednatel: | Doplňte |
| Kontaktní osoba objednatele pro případné ověření údajů, tel., e-mail: | Doplňte |

#### Pokud osoby na pozicích uvedených ve čl. 2.3.3. nebudou zaměstnanci dodavatele, musí  dodavatel postupovat, a předložit doklady, v souladu s § 83 ZZVZ.

Účastník čestně prohlašuje, že uvedené autorizované osoby budou odpovědné za vedení realizace příslušných prací/služeb.

# Informace rozhodné pro hodnocení – Nabídková cena

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení nabídky v kritériu Nabídková cena:

| Nabídková cena část 1_Prádelna Kostnická 4088, CV, 1. NP | …………………………………Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Nabídková cena část 2_Klub seniorů Kostnická 4088, CV, 2. NP | …………………………………Kč bez DPH |
| Celková nabídková cena část 1 + část 2 Kč bez DPH | …………………………………Kč bez DPH |

#### Nabídková cena je podložena přiloženými Rozpočty.

# Doba pro dokončení díla

## Doba pro dokončení díla se stanovuje v délce 8 měsíců ode dne zahájení, maximální termín pro dokončení díla je 31.03.2025.

Orientační HMG díla:

06.05.2024			Schválení vyhlášení veřejné zakázky v RM

25.06.2024			Schválení vítěze veřejné zakázky v RM

12.07. 2024		              Podpis SOD

19.07.2024	Předání staveniště

31.03.2025	Ukončení realizace stavby včetně kolaudačního řízení

Komentář k HMG:

Zadavatel si vyhrazuje změnu výše uvedeného předpokládaný HMG v případě prodloužení termínů v rámci zadávacího řízení.

Výše uvedený HMG je sestaven za podmínky optimálních podmínek a dostatečného počtu pracovníků na stavbě.

## 4.2.	Účastník je povinen v průběhu Ověřovací fáze předložit následující dokumenty, na základě, kterých bude moci Zadavatel ověřit reálnost dodržení Doby pro dokončení Díla:

#### návrh harmonogramu zpracovaný ve struktuře a o obsahu dle ust. 9.5 Smluvních podmínek,

#### projekt zařízení staveniště obsahující alespoň

##### koordinační situaci s vyznačením (hlavního, příp. vedlejšího) staveniště, jeho zařízení, dopravních tras, plochy pro skládky, vstupy/vjezdy na (ze) staveniště,

##### údaje o příjezdu a přístupu na staveniště a o dopravních trasách, včetně omezení na nich; návrh dopravně inženýrských opatření.

## 4.3.	Účastník je připraven v průběhu Ověřovací fáze proveditelnost a reálnost shora uvedeného obhájit na osobním, popř. videokonferenčním jednání.

# Poddodavatelé

Pro plnění zadávacích podmínek čestně prohlašuji, že plnění veřejné zakázky [(bude/nebude)] plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Pokud dodavatel bude využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, vyplní níže uvedenou tabulku. Počet řádků dodavatel upraví dle skutečného počtu poddodavatelů.

| # Název poddodavatele, sídlo, IČO | # Definice části plnění, kterou dodavatel bude plnit prostřednictvím poddodavatele | # % podíl na plnění | # Dodavatel uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Pozn.: Poddodavatelem je osoba, pomocí které má dodavatel v úmyslu plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Poddodavatelem dodavatele je osoba, se kterou nemá dodavatel uzavřenou dohodu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. pracovní smlouvu, DPČ či DPP. V případě, že dodavatel nemá s osobou, prostřednictvím které má v úmyslu plnit část veřejné zakázky, uzavřenou některou z výše uvedených dohod dle zákoníku práce, je tato osoba poddodavatelem.

# PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

Čestně prohlašujil, že jako účastník zadávacího řízení nejsem obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

Jako účastník zadávacího řízení potvrzuji, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

# PROHLÁŠENÍ K OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM EVROPSKOU UNIÍ V SOUVISLOSTI S RUSKOU A AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

Prohlašuji, že jako případný dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) –c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které bych obdržel za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

Vyhotovil: Jméno, funkce

Přílohy: Rozpočty

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/