A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Akce:	Rekonstrukce podlahové konstrukce v tělocvičně Střediska volného času Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov

Investor:	Středisko volného času Domeček, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Odp. projektant:	Pavel Šrytr aut. tech.

Datum:		05/2024						Svazek: A

Č. zakázky:		24205							Stupeň: ÚS+OHL

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby :	Rekonstrukce podlahové konstrukce tělocvičny

k.ú.: 	Chomutov

Místo stavby :			Dům dětí a mládeže Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov 430 03

Předmět dokumentace:		Rekonstrukce podlahové konstrukce tělocvičny

Městský úřad :			Chomutov

Stavební úřad :			Chomutov

Kraj :				Ústecký

## Údaje o žadateli

Investor  :	Středisko volného času Domeček,

Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Projekční kancelář :	KAP ATELIER s.r.o., Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Prusíkova 2577/16, 150 00 Praha 5

IČO: 27338614

DIČ: CZ27338614
tel./fax: 474 652 962,

kapatelier@kapatelier.cz

Zastoupený : 	Pavel Šrytr – KAP ATELIER s.r.o., mobil: 777 290 173

Hlavní projektant :	Pavel Šrytr aut. Technik pro pozemní stavby - ČKAIT 0300974

Spolupráce na projektu:		Nikola Krejčová

Stupeň dokumentace : 	ÚS+OHL

# Členění  odstraňované stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba

není 	je

členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

# Harmonogram prací

- Přípravné Práce: 1 týden

- Vyrovnání Podlahy: 1 týden

- Instalace Nové Podlahové Krytiny: 1 týden

- Instalace Obložení Stěn: 1 týden

- Kontrola a Finální Úpravy: 1 týden

Celková doba rekonstrukce je plánována na 5 týdnů.

# Závěr

Rekonstrukce podlahové skladby a obložení stěn zlepší bezpečnost, komfort a estetiku tělocvičny. Tento projekt přispěje k lepšímu využití prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity a zvýší kvalitu života dětí a mládeže.

Stávající stav tělocvičny (obrázek)